版本号：01

碳价优化系统动力学模型测试服务项目

验收总结报告

项目名称：碳价优化系统动力学模型测试服务

委托单位：生态环境部信息中心

承担单位：南京师范大学

报告日期：2025年10月28日

编  制：南京师范大学地理科学学院

开放式建模与模拟研究课题组

- 项目概述

项目背景

为保障国家科技重大专项“省域深度低碳数字化新型电力系统示范工程”项目课题一“省域电力系统碳监测与电碳耦合技术”相关任务的顺利实施，甲方委托乙方提供“碳价优化系统动力学模型测试服务”。

项目目标

本项目的核心目标是：针对甲方构建的区域电力生产、消费和碳价优化系统动力学模型，提供智能体开发测试服务，以满足甲方国家科技重大专项课题任务书的要求。

项目范围与内容

根据合同及附件《项目任务书》约定，本项目的工作内容主要包括：

- 5项核心测试：

- 电力生产-消费模型功能测试

- 电力生产-消费模型性能测试

- 碳价优化系统动力学模型功能测试

- 碳价优化系统动力学模型性能测试

- 系统集成测试

- 1个智能体开发：

- 开发模型测试智能体，以降低模型测试门槛，保证模型稳定运行及数据安全。

项目执行情况

- 项目周期：本项目于 2025 年 8 月 27 日正式启动，至 2025 年 10 月 28 日完成全部合同约定工作，历时2个月，项目执行周期符合合同约定。

- 团队投入：乙方组建了由项目经理、功能开发、测试及商务人员构成的专业团队（详见《项目任务书》人员配备表），保障了项目按时保质完成。

- 成果交付清单

对照合同第四条“合同成果”及附件《项目任务书》“提交成果”约定，乙方已完成并交付全部成果，清单如下：

表 2-1：项目成果交付总览

| 序号 | 合同约定成果 | 乙方实际交付成果 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 |  |  |
| 1.1 | 基于系统动力学模型的区域电力生产、消费和碳价优化智能体 | 碳价优化智能体系统 (COAS-V1.0) | 已部署于甲方指定服务器(39.97.47.100)并可访问 |
| 2 | 部署与文档 |  |  |
| 2.1 | 智能体部署与调用的相关文档、容器与指令 | 1. 全套 Docker 容器镜像（前端、后端、智能体） 2. 部署启动脚本及 Nginx 配置文件 | 电子介质 |
| 2.2 | 智能体测试和性能分析报告(包含在《软件测试报告》中) | 《软件测试报告》 | 电子/纸介质 |
| 3 | 验收文档 |  |  |
| 3.1 | 《系统详细设计报告》 | 《碳价优化智能体平台 - 系统详细设计报告》 | 电子/纸介质 |
| 3.2 | 《软件测试报告》 | 《碳价优化智能体平台 - 软件测试报告》 | 电子/纸介质 |
| 3.3 | 《系统部署实施手册》 | 《碳价优化智能体平台 - 系统部署实施手册》 | 电子/纸介质 |
| 3.4 | 《验收总结报告》 | 本报告 | 电子/纸介质 |

- 测试与验证总结

测试执行情况

本项目严格按照《项目任务书》中 3.1 节“系统测试”和 3.2 节“系统集成”的要求，完成了全部 5 项测试任务 35。

- 功能测试：覆盖了用户认证、参数配置、模型模拟、结果展示、历史管理、智能体交互等所有模块（详见《软件系统报告》），所有功能均按设计要求正常运行。

- 性能测试：在标准环境下，系统在多并发用户访问下的响应时间、CPU 及内存占用均在合理范围内，满足性能要求。

- 集成测试：智能体调用后端、后端调用模型、数据持久化等跨模块接口均已通过测试。

验收标准符合性说明

对照合同 4.2.3 款“验收的标准”，本项目已满足全部验收标准：

- 符合合同服务要求：本项目已完整交付第 2 章节“成果交付清单”中的所有约定成果，满足了合同规定的服务要求。

- 符合重大专项技术要求：本项目交付的智能体系统，其功能和性能（如智能体测试、模型调用、数据分析等）为“省域电力系统碳监测与电碳耦合技术”课题任务提供了有力的技术支持和测试验证手段，符合国家科技部重大专项课题任务书相关技术要求。

- 结论

综上所述，乙方（南京师范大学）已按时、保质、保量完成了《碳价优化系统动力学模型测试服务》合同所规定的全部工作内容和成果交付。

现正式提请甲方（生态环境部信息中心）组织项目验收。